关于支援雄安低空领域重点工作情况汇报

空中装备层能力研究院项目发展情况汇报

- 工作内容说明

- 河北正定国际机场无人飞行器监测反制系统示范建设项目：组织成研究院解决方案团队，配合将中移凌云监管平台作为核心底座融入到整体方案中，形成可研性报告，呈交河北省发改委、国家发改委。据客户说方案已通过国家发改委审批，准备立项。

本人全程参与此项目，协同成研院的同事一同撰写解决方案。

- 河北省低空智能网联系统：空能院基于正定机场的方案，修改得到出河北省低空智能网联系统方案。已经过雄安管委会工科数局领导的审核，已通过河北省发改委审批，已提交国家发改委审批，仍在等待审批结果。

- 河北省低空智能网联系统演示平台：2025年6月20日到6月30日空能院召集各方领导开会，筹备打造河北省低空智能网联系统的演示平台。客户通过集团的陈怀达总要求雄安移动大力支撑该项目的建设。经过河北移动白桦总、成研院周剑总、雄安移动张继伟总的开会商议，确定了演示平台的建设计划与方案。

由成研院负责演示平台的定制化开发工作，初步确定的定制化开发工时为750人天。2025年7月至今，成研院已召集研发团队，完成客户需求的明确阐述，需求到实际开发内容的转化，完成客户本地研发及演示环境的搭建，完成定制化平台的本地化部署，完成客户需求的定制化开发工作。目前正在积极于其他厂家对接，与北京十沣公司对接仿真数据，与绵阳九强对接探测、反制设备、光电设备，与西安雷擎公司对接查打一体设备、雷达反制设备、光电探测设备，与北京领云对接合作类无人机接入。目前项目进展按预定计划有序推进，成研院定制化开发工作完成情况良好，空能院方正在筹办实际演示场景，为低空经济大会积极准备。

本人全程参与此项目，驻点空能院现场工作，作为成研院方的项目经理，研发项目经理角色，分解客户需求，筹备方案计划，拆解研发计划，分配研发任务，搭建本地环境，对接三方厂家的设备；作为雄安移动方的技术接口人，传达专业技术性需求。

雄安集团低空飞控服务项目发展情况汇报

- 工作内容说明

- 雄安集团演示平台本地化部署：2025年9月5日晚，白桦总及张继伟总提出9月10日给领导演示本地化部署的平台。9月6日早，成研院周剑总召集各方讨论演示平台的建设事宜。9月7日晚，成研院完成中移凌云轻量化飞控平台在雄安云的本地化部署；9月8日，白桦总不满意轻量化飞控过于简洁，要求部署中移凌云完整版飞控平台，成研院于10日前完成部署；9月10日前完成对接基础公司的1个机库、河北公司的2个机库。9月7日成研院外场专家抵达雄安，现场对接飞机、机库，现场规划演示航线航路，配合雄安集团基础建设公司，启动日常巡检航线规划。

本人作为演示平台本地化部署的项目经理，协调各方人员制定建设计划方案，协调各方按照建设计划方案实现本地化平台的部署工作，以期按时、保质达到演示条件。协调属地移动准备各项演示必要条件，协调成研院完成部署工作，协调成研院外场人员的工作计划，梳理机库及飞机对接方案

雄安集团低空联合专班

暨成研支撑雄安低空特战队

暨雄安移动低空经济专班

工作情况说明

- 工作内容说明

2025年11月4日以来，受各方势力的关注与影响，雄安移动成立雄安移动低空经济专班，河北移动成立河北移动低空经济专班，成研院成立雄安低空特战队，多方势力与雄安集团数字城市公司一同组建成立雄安集团低空联合专班。

自专班成立以来，驻场数城公司，克服诸多困难，生病不下火线，配合完成专班的各项工作，推动雄安新区低空综合飞行服务平台的上线。

本人初期作为成研院方的副代表，在现场协调客户需求、演示需求、产品设计需求、产品优化需求等，协调统筹各个事项的推进工作。作为监管平台总接口人，对接建交局低空交通综合服务平台的各项事宜，对接监管平台演示的各项工作。

当前阶段作为成研院方的PMO管理，负责统筹成研院现场28人的各项工作，统筹生活及工作。制定挂图作战一张图，精细化管理各个模块的研发进度。收集各方的工作日报进展情况，汇总为日报材料上交领导审查。总结阶段性工作成果，推动各项研发工作符合要求。

同时承担部分研发工作，保障现场各项研发工作的正常顺利开展。

雄安其他低空项参与情况汇报

- 工作内容说明

- 宣武医院应急用血低空配送场景：与项目客户经理详谈，一并讨论分析无人机运输过程中的痛难点，并给出解决方案。针对该项目的应用模式，分享其他地方示范项目的相关经验。

- 启动区管委会城市巡检场景：与项目客户经理详谈，分析该项目中的痛难点，给出飞控管理运营平台的建设现状，给出接入飞控平台的相关注意事项建议。

- 其他低空经济场景项目：本人与项目客户经理积极沟通，基本了解其他低空基本场景项目的最新进展，并适当给出建议。

信息共享及培训

- 工作内容说明

撰写在各种情况下的机库及无人机接入方案，赋能属地移动同事，能够正确的接入无人机及机库到中移凌云。

赋能各类人员有关低空的问题，提供力所能及的各类帮助