成研院积极响应中国移动集团的政策要求，发挥专业公司的职能职责。已于2025年5月选派低空经济领域的专家派驻雄安，期间的重点工作进展实施进展如下：

重点项目进展

- 河北正定国际机场无人飞行器监测反制系统示范建设项目

- 2025年6月4日至2025年6月15日，将中移凌云监管平台能力作为核心底座融入到《正定国际机场无人机监测反制系统可研报告》中。

- 2025年6月18日，该方案经过河北省发改委的审核讨论，已递交国家发改委进行方案审批。目前仍在等待审批结果。

- 河北省低空智能网联系统

- 2025年6月20日，空能院基于河北正定机场的示范项目方案，整理修改得到国家-省-市三级平台要求的低空智能安全管控系统方案，最早为雄安新区低空智能网联系统。

- 2025年6月23日，空能院向雄安管委会工科数局局长汇报后，上报给河北省发改委审批。

- 2025年6月28日，空能院向河北省发改委及河北省军民融合办汇报该方案，升级为河北省低空智能网联系统。

- 2025年7月1日，空能院将该方案上报给国家发改委审批。目前仍在等待审批结果。

- 河北省低空智能网联系统演示平台

- 2025年6月30日，空能院筹备打造河北省低空智能网联系统的演示平台。客户通过集团的陈怀达总要求雄安移动大力支撑该项目的建设。经过河北移动白桦总、成研院周剑总的开会商议，确定了演示平台的建设计划与方案。

- 2025年7月2日，由成研院负责演示平台的定制化开发工作，初步确定的定制化开发工时为750人天。

- 2025年7月至今，作为成研院技术代表，雄安移动项目负责人，在空能院驻场。

  - 分析客户需求，传达成研院研发团队

  - 明确阐述客户需求，实现需求到实际开发内容的转化

  - 协调落地客户演示环境搭建工作

  - 完成定制化平台的本地化部署

  - 完成客户需求的定制化开发工作

城市级平台卡位

- 以空能院项目为抓手的低空监管平台卡位

空能院已经基于中移凌云为核心能力底座，构建了河北省级低空监管平台。该方案以获得河北省发改委和河北省军民融合办的认可。目前已提交国家发改委审核 。

- 以雄安集团项目为抓手的低空城市运营平台卡位

前往雄安集团客户现场，向客户讲解中移凌云平台在低空城市运营方面的能力，介绍了中移凌云在重点城市、重点领域落地的情况。客户对中移凌云的能力表示肯定，对部分落地项目表示浓厚的兴趣。

标杆项目推动

按照集团十大场景系统规划，针对如下的标杆示范场景给出了一些方案及建议。

- 雄安宣武医院应急用血低空配送场景

在低空医疗物流的样板间项目中，针对血液运输中飞行距离有限，跳飞航路点选择，空中飞行姿态实时监控等关键困难点给出了建设性意见。

- 启动区管委会城市巡检场景

充分了解该项目的实际背景与客户需求，针对无人机机库建设点，飞行过程中安全保护、城市场景下注意事项等问题给出了建设性意见。

- 白洋淀淀边巡视巡检场景

建设白洋淀智慧文旅综合服务平台，利用网联无人机、高精度定位等能力，打造空中览景、应急寻人等五大场景。

下阶段推动计划

1. 建立常态化需求对接机制，深化与雄安集团等核心客户的战略合作，深入调研雄安新区亟需的低空发展需求

2. 启动低空经济人才联合培养计划，年内完成200人次专业培训

3. 持续引入成研院的生态合作能力，构建雄安低空产业生态联合体。