关于成研院王子文25年10月-26年2月支援雄安工作建设重点工作情况汇报

雄安低空综合服务中心和雄安低空应用公共服务平台

推动培育低空经济等新质生产力、打造数字城市中国样板间。全力支撑打造雄安新区“1中心1平台 N场景”低空运营管理体系，与成研院的给团队齐心协力建设了雄安低空综合服务中心和雄安低空应用公共服务平台，构建起新区“一网统管、一网统飞、一机多能”的低空综合服务运营模式，聚焦城市运行治理，打造市政道路、数字道路、水利水务、生态环保、燃气管网、智慧工地、交通管理、低空监管等30余种低空应用场景，与新区交巡特、自规局、气象局、启动区管委会、基础建设公司、生态建设公司、数字城市公司、智慧能源公司、水务公司业务深度融合，相互赋能，为新区低空经济示范区建设注入强劲动能、提供坚实支撑。期间，先后接待52场次省级、新区及中国雄安集团、中国移动集团各级领导调研指导，赢得了各方的高度认可与广泛好评。

与研发团队一起，紧贴客户核心业务需求，累计完成了代码构建更新500余次，代码200W行，实现了“端、云、边”协同的高频迭代。已完成24个高优先级算法的优化上线（含新增的“车辆盗抢”、“夜间车辆被砸”场景等10个新增的算法）（后续达到总数38个算法），支持的AI场景数达到35个（后续达到场景总数为51个）。平台功能已实现全面闭环，H5小程序核心模块（需求、线索、工单、登录）UI高保真开发与接口对接进度均达 100%，PC端运管服流程及数据大屏功能也已调试完成。

监管样板间建设已进入“标准产品落地+创新科研申报”的冲刺阶段。标准产品方面，28项功能目录整改及升级已 100% 完成；新增功能中，航迹预测 已完成开发并转测试（100%），空域冲突检测（85%）及应急救援信息管理（90%）进展顺利。雄安科创项目《基于GeoSOT空域网格剖分的低空空域分析及风险评估方法研究》申报书初稿已完成并进行内部反馈。

顶层规划工作取得突破性进展。协同成研院周剑总亲自带队，密集对接雄安新区工科数局及建交局等核心部门，成功展示了在基础设施规划、监管平台建设及顶层设计方面的专业能力。

协同项目组实现飞行演示的常态化与标准化运作，近期成功接待了省级领导、移动集团领导、雄安新区及集团高层（吴波书记、路立营总经理）的视察，并密集对接了工科数局、建交局等关键委办局。累计344次实战飞行与 85条次航线规划，完成了 8个 机库及无人机点位的物理接入，有效覆盖能源、基础、水务及启管会等多个业务板块，成功识别并处置了多起管线违规施工及车辆违停事件。